沿长科技（成都）· 全栈开发工程师岗笔试

# PubMed 文献分析 Demo

开发实施文档 · 含对话式外壳增补

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.2 （对话式外壳增补版） |
| 日期 | 2026-09-18 |
| 依据 | 笔试 PPTX 原文 + 《竞品调查报告》 + 《需求评审报告》 + 最终实装代码 |
| 修订说明 | v1.0 为开发前蓝图， v1.1 已按最终代码逐项校正技术栈、接口契约与数据口径。本版新增第八节「对话式 Agent 外壳」，并在第十六节保留「规划 → 实装差异」完整留痕 |

本文所列接口字段、数据规模与技术选型，均与仓库中最终代码一致，可逐项复核

目录

一、目标与范围

二、总体架构

三、技术栈明细

四、项目目录结构

五、接口契约

六、关键模块实现

七、前端设计与设计系统

八、对话式 Agent 外壳（升级增补）

九、功能到实现的映射

十、期刊指标数据集

十一、开发里程碑（实际执行）

十二、测试与验收

十三、演示准备

十四、风险应对

十五、交付清单

十六、规划到实装的差异对照

## 一、目标与范围

目标：独立、自包含、UI 精致的 PubMed 文献分析 web 应用。用户输入一个关键词，一站式产出四类结果——统计（数量 / 年份 / 分区 / 影响因子）、词云与研究方向、近 5 年 IF Top100、约 500 字中文分点综述。另附设计思考页。

范围 IN：单关键词检索仪表盘、F1 至 F4 全部功能、高质感 UI、设计思考页、演示预缓存与一键演示。

范围 OUT：用户系统与登录、业务数据持久化、多关键词对比、引用网络图、生产部署与 CI、付费期刊 API 实时拉取。

实装结果：范围 IN 全部交付，范围 OUT 全部未越界。前端 7 个文件共 774 行，后端 7 个模块，零数据库、零向量库。

## 二、总体架构

系统是单体应用，浏览器与后端通过 HTTP 与 JSON 通信。分层与职责如下。

| 层次 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 展示层 | React 18 + Vite + Tailwind | 单页应用：对话式外壳（侧栏 + 工具卡片 + 对话流） + 报告视图（统计卡、图表、词云、 Top100 、综述） + 设计思考页 |
| 接入层 | FastAPI + uvicorn | 路由、 CORS 白名单、请求校验、缓存读写 |
| 编排层 | pipeline.py | 聚合 → 综述 → 组装统一响应体，在线请求与离线预生成共用 |
| 能力层 | pubmed.py / analyze.py / review.py | 检索抓取、统计聚合、中文综述 |
| 数据层 | metrics.py + journal_metrics.json | 期刊指标加载、刊名归一化、 ISSN 匹配 |

请求主链路：浏览器提交检索 → 查缓存 → pubmed 检索抓取（esearch 与 efetch）→ analyze 聚合 → review 生成综述 → 组装响应并写回缓存。

三个关键约束：

综述只在链路末端调用一次大模型，调用量可控，符合费用预算。

指标数据随包分发、启动建索引，运行时只读，不依赖任何付费接口。

缓存分内存与文件两层，文件缓存启动即载入，演示现场断网也能秒回。

CORS 仅放行本地演示端口 5173 与 4173。

## 三、技术栈明细

| 层 | 实装选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React 18.3 + Vite 5.4 + TypeScript 5.5 | SPA ，构建快 |
| 样式方案 | Tailwind CSS 3.4 | 设计 token 落在 tailwind.config.js 的 theme.extend ；未引入 UI 组件库，自建 Card 、 Panel 、 Feature 三个基础组件 |
| 状态管理 | React 内置 useState | 单页应用状态量小，外壳与报告共用一份会话状态，不引额外依赖 |
| 图表 | ECharts 5.4 | 按需注册 BarChart 、 PieChart 、 Grid 、 Tooltip 、 Legend 、 CanvasRenderer |
| 词云 | 自研 DOM 渲染 | 未使用第三方 canvas 词云插件 |
| HTTP 客户端 | 原生 fetch | 无需额外依赖 |
| 后端 | Python 3.13 + FastAPI + uvicorn | 异步、自动 OpenAPI 文档 |
| 抓取 | httpx 异步 + asyncio.gather | 并发分桶抓取，每批 150 条 |
| 检索接口 | NCBI E-utilities | esearch 取 PMID 与命中数， efetch 取元数据 |
| 缓存 | 内存字典 + 文件 cache 目录 | 防限流、保演示；启动时把文件缓存载入内存 |
| 综述模型 | 阿里云百炼 DashScope qwen | OpenAI 兼容 chat 接口；未配 key 时走示例综述 |
| 指标数据 | 构建期生成的 journal_metrics.json | 2709 本期刊、 5384 条归一化 ISSN 、 475 KB |

## 四、项目目录结构

实装目录与各文件职责如下。

| 路径 | 职责 |
| --- | --- |
| backend/app/main.py | FastAPI 入口、 CORS 、三个路由、两层缓存的读写 |
| backend/app/config.py | 环境变量集中定义，共 12 项 |
| backend/app/pubmed.py | esearch 取 PMID ， efetch 取并解析元数据 |
| backend/app/metrics.py | 指标加载、刊名五步归一化、 ISSN 与刊名双索引匹配 |
| backend/app/analyze.py | 年份、分区、 IF 、词频、研究方向、 Top100 六类聚合 |
| backend/app/pipeline.py | 编排：聚合 → 综述 → 统一响应体 |
| backend/app/review.py | 综述生成与无 key 时的示例综述 |
| backend/data/journal_metrics.json | 内置期刊指标数据集 |
| backend/cache/ | 演示预缓存，启动载入内存 |
| backend/scripts/ | 指标数据集构建（分页抓取 + 关键词回填）与离线预生成缓存，共 2 个脚本 |
| frontend/src/App.tsx | 仪表盘与思考页切换、全部图表配置， 460 行 |
| frontend/src/Thinking.tsx | 设计思考页 |
| frontend/src/EChart.tsx | ECharts 按需注册封装与 ResizeObserver |
| frontend/src/WordCloud.tsx | DOM 词云 |
| frontend/src/api.ts | 接口类型定义与 fetch 封装 |
| frontend/tailwind.config.js | 设计与色彩 token |
| docs/ | 界面截图， README 引用 |
| README.md | 启动说明、配置项表、数据来源说明、技术取舍表 |

## 五、接口契约

后端对外只暴露三个 HTTP 接口：一个存活检查、一个预置词透出、一个检索分析主接口；另附缓存键的构造规则。以下逐个给出方法与字段约定，字段名与仓库代码逐字一致。

### 5.1 健康检查

GET /api/health 返回服务状态，用于演示前存活检查。响应体为状态字段与服务名两个键。

### 5.2 预置演示词

GET /api/demo/presets 返回预置演示关键词。预置词来自环境变量，后端不做任何检索，仅把配置透出给前端渲染按钮。

### 5.3 检索与分析

POST /api/analyze 是唯一的功能接口。请求体字段如下。

| 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| query | string | 无 | 检索词；为空返回 400 |
| max_results | int | 200 | 抓取篇数，服务端按 1 到 1000 夹取 |
| include_review | bool | true | 是否生成中文综述 |

检索异常返回 502。注意默认抓取篇数是 200 而非 1000，1000 是配置上限，原因见第六节。

响应体顶层字段：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| query | string | 检索词 |
| total | int | NCBI 报告的命中总数 |
| returned | int | 本次实际抓取并分析的篇数 |
| stats | object | 全部统计结果集合 |
| articles | array | 参与分析的文献精简列表，仅 8 个字段 |
| review | object 或 null | 中文综述；不需要综述时为 null |

stats 子结构：

| 字段 | 结构 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| year_distribution | 数组，元素含 year 与 count | 年份分布，按年份升序 |
| quartile_distribution | 数组，元素含 quartile 与 count | 分区分布，固定顺序 Q1 至 Q4 与未知，仅返回非空档 |
| if_statistics | 对象，含 known_count 、 mean 、 median 、 max 、 min | 仅统计已匹配指标的条目；无数据时各项为 null |
| wordcloud | 数组，元素含 word 与 count | 词频前 80 |
| topics | 数组，元素含 topic 与 count | 研究方向标签，最多 6 个 |
| top100 | 数组，元素含 pmid 、 title 、 journal 、 year 、 impact_factor 、 quartile 、 url 、 in_recent_5y | 近 5 年影响因子前 100 |
| top100_meta | 对象，含 window_years 、 cutoff_year 、 recent_count 、 total_count 、 extended | Top100 口径与补足情况说明 |

articles 元素仅暴露 8 个字段：pmid、title、journal、year、url、mesh、impact_factor、quartile。摘要、作者、ISSN 等中间字段不下发前端，仅在后端参与聚合与综述生成。

review 结构：正常路径返回 text 与 sources；无 key 或开启示例综述时额外带 mock 标记，前端据此显示提示条。

### 5.4 缓存键

缓存键为 query 与 max_results 拼接后的 md5 摘要。键中不含 include_review，同一检索词不论是否要综述共用一条缓存；query 只做首尾去空白、不做大小写归一化，因此不同大小写视为不同检索。

## 六、关键模块实现

核心逻辑拆成五个模块，职责单一、彼此不交叉：检索抓取、期刊指标富集、聚合统计、综述生成，以及把它们串起来的编排层。以下按数据流经的先后顺序说明关键实现与取舍。

### 6.1 检索（pubmed.py）

esearch：参数为数据库 pubmed、检索词、JSON 返回模式、抓取上限、按相关性排序，附带工具名与联系邮箱，有 key 时带 api_key。返回命中总数与 PMID 列表。

efetch：返回类型为 medline、模式为 xml，每批 150 条，多批用 asyncio.gather 并发后按顺序展平。

解析出的字段包括 PMID、标题、摘要（多段 AbstractText 拼接，带 Label 时拼为「Label: 正文」）、作者（姓加缩写，最多 8 位）、期刊名（优先全称，回退 ISO 缩写）、ISSN、年份（取 JournalIssue 下的 PublicationDate 年份，缺失时用 MedlineDate 正则兜底）、MeSH 主题词、作者关键词、出版类型与 PubMed 链接。

实测一次抓 1000 篇会触发 NCBI 的 429 限流，因此默认只取 200 篇。需要提限流可挂 NCBI API key，把每秒 3 次提到每秒 10 次。

### 6.2 期刊指标（metrics.py）

数据集每条记录含期刊名、ISSN（可多个，逗号分隔）、影响因子、分区与来源标记，另在 meta 中记录整体来源、年度、记录数、影响因子字段说明与分区规则。

刊名归一化五步：去开头缩写前缀（如刊名前的机构缩写）→ 转小写 → 去括号限定词（如城市名）→ 在冒号或等号处截断取主标题 → 把连接符统一为 and 并去除其余标点与首部冠词。

匹配顺序：ISSN 索引优先（去连字符并转大写），未命中再查归一化刊名索引；两者都未命中则影响因子与分区返回空值，前端显示为「未知」，不编造数值。

### 6.3 聚合分析（analyze.py）

先对全部文献做指标富集，再依次计算六类统计。

年份分布：按年计数并升序排列。

分区分布：四个分区加未知，仅保留非空档。

影响因子统计：均值、中位数、最大值、最小值，仅含已匹配条目，并返回参与统计的篇数。

词频：标题、摘要、MeSH 与关键词合并分词，经英文停词表过滤后取前 80。

研究方向：MeSH 主题词频次聚类，过滤掉 Humans、Animals 这类无方向区分度的泛词后取前 6；MeSH 不足时用高频词补足。全程不用大模型，纯统计。

Top100：先筛出年份大于等于「今年减 5」的文献，按影响因子降序取前 100，缺失影响因子的排末尾。

Top100 的补足规则值得单独说明：若近 5 年不足 100 篇，则按年份由新到旧回补至 100 篇，并通过口径字段的 extended 标记与每条记录的 in_recent_5y 字段如实标注补足情况。宁可清楚交代这几篇怎么来的，也不假装它天然就是 100 篇。

### 6.4 中文综述（review.py）

Prompt 约束：基于检索到的摘要撰写约 500 字中文综述，分 3 到 5 点，每点聚焦一个研究方向或核心结论，关键论断以 PMID 形式标注出处；纯中文、分点、不编造、摘要不足时如实说明。摘要按篇截取前 1200 字，最多取 30 篇。

出处提取：优先从模型输出中正则抽取 PMID 并去重保序；抽取不到时回退为参与生成的 PMID 列表前 10 条。

无 key 兜底：未配置大模型 key 或显式开启示例模式时，返回由本次检索的真实统计拼装而成的分点综述，覆盖研究规模与趋势、核心研究方向、期刊与影响力分布、证据基础与时效性、挑战与展望五点，引用的 PMID 全部来自本次真实数据。响应体带 mock 标记，前端显示提示条，正文不自述以免影响复制引用。

异常处理：配置了 key 但调用失败时直接抛出，不做静默降级，避免把失败伪装成结果。

### 6.5 编排（pipeline.py）

把「聚合统计 → 生成综述 → 组装响应体」抽成单一函数，供在线请求与离线预生成脚本共同调用，保证两条路径产出的结构完全一致。综述所需的统计上下文由编排层传入，因此示例综述里的数字与页面其他卡片同源。

## 七、前端设计与设计系统

| 类别 | token | 值 |
| --- | --- | --- |
| 主色 | brand 与 brand hover | #2196F3 与 #1565C0 |
| 强调色 | accent | #E91E4E |
| 文本 | ink 与 muted | #0F172A 与 #64748B |
| 边框 | line | #E5E7EB |
| 背景 | appbg | #F7F8FA |
| 圆角 | radius sm 、 md 、 lg | 8px 、 12px 、 16px |
| 字体 | 中文与界面 | Inter 与 Noto Sans SC |

报告视图结构：顶部为搜索框、三个一键演示入口与「设计思考」切换。主体自上而下依次为统计卡、图表行（年份柱状图、分区环图、影响因子分布）、词云与研究方向标签、Top100 表格、综述面板。Top100 表格支持按影响因子与年份排序并导出 CSV；综述面板中的 PMID 可点击跳转 PubMed 原文。本节描述的是报告视图内部；整个应用的外壳层（侧栏、对话流、视图切换）见第八节。

图表封装：统一走 EChart.tsx，在模块顶层完成按需注册，并在组件内用 ResizeObserver 监听容器尺寸，布局或字体变化时自动重算，避免错位或留白。

维护提示：新增图表类型必须在 EChart.tsx 中补充注册，否则该系列会静默不渲染，且不报错。

空态与错误态：无结果、无摘要、网络超时、后端未启动均有明确提示文案，不留白屏。

## 八、对话式 Agent 外壳（升级增补）

本层是在已验收的单页报告之上补的一层交互外壳，用于对齐业界科研 Agent 的对话式范式。核心约束是只加不改：报告链路、接口契约、统计与综述逻辑一行未动，原有 F1–F4 的验收结论继续成立。

| 类型 | 文件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 新增 | src/agent/ 下 5 个文件 | 自包含目录：外壳、侧栏、对话流、工具卡片、数据模型 |
| 搬移 | ReportView.tsx | 原报告逻辑整体搬入，逐行未改 |
| 收窄 | App.tsx | 缩为挂载点，只渲染外壳 |
| 不动 | 后端全部代码 | 接口、缓存、统计、综述均无改动 |

### 8.1 三栏布局与视图切换

布局：左侧栏为品牌区、新对话、快捷开始、历史会话，底部为「设置与配置」「工作目录」两个可展开面板；右侧主区顶部是视图切换，下方按当前视图渲染内容。整屏高度固定，滚动收敛在主区内部。

视图切换：对话（Agent 交互）、报告（原 F1–F4 完整报告）、设计思考（原有页）。三者在同一路由下切换，报告与设计思考页的行为完全保留。

连接状态：侧栏底部轮询 /api/health，实时显示后端连通性，避免现场演示时把「后端没起」误判成「前端坏了」。

### 8.2 工具卡片与后端真实函数

工具卡片不是 UI 占位符。卡片名称、入参与先后顺序一一对齐后端真实流水线（main.py → pipeline.py → pubmed.py / metrics.py / analyze.py / review.py），卡片上展示的结果数值全部取自 /api/analyze 的真实响应。

| 工具卡片 | 对应后端实现 | 卡片展示的真实结果 |
| --- | --- | --- |
| pubmed.esearch | pubmed.py 检索接口 | 命中总篇数 |
| pubmed.efetch | pubmed.py 分批并发抓取 | 实际取回篇数 |
| metrics.annotate | metrics.py 期刊指标富集 | 匹配到 IF 的篇数与覆盖率 |
| analyze.aggregate | analyze.py 六类聚合 | 年份跨度、词云词数、方向数、 Top100 条数 |
| review.generate | review.py 综述生成 | 综述字数与标注 PMID 处数 |

维护提示：新增流水线阶段时，需同步在 model.ts 的 buildTools 与 fillToolResults 中补位，否则该阶段不会出现在对话流里。

### 8.3 回放节奏与真实链路：如实说明

这一条必须讲清楚，避免被误解。当前后端是一次性返回整个响应体，并不具备分阶段推送能力。因此卡片按阶段渐次点亮属于前端回放：前端按真实执行顺序播放，并设了 2600 ms 的最短播放时长以保证可读性。

但数字不在回放之列。汇总行显示的「链路耗时」是 analyze() 调用的真实往返毫秒数，由 performance.now() 直接量得，不含卡片播放时长。一句话概括：节奏是演的，数字是真的。

| 项 | 性质 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 卡片名称与入参 | 真实 | 对齐后端流水线 |
| 卡片展示结果数值 | 真实 | /api/analyze 响应 |
| 汇总行链路耗时 | 真实 | performance.now() 实测往返 |
| 卡片点亮节奏 | 前端回放 | MIN_REPLAY_MS 最短播放时长 |

下一步：后端改为 SSE 按阶段增量推送后，回放层即可移除，卡片变成真实进度。该边界同时记录在设计思考页与 README 的已知优化点中，演示时不回避。

### 8.4 深链与演示便利

三条 URL 深链用于现场演示与截图，免去手输关键词：

| 参数 | 行为 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ?q=关键词 | 切到报告视图并自动发起分析 | 升级前的既有行为，保留未变 |
| ?chat=关键词 | 切到对话视图并自动跑一次 | 现场演示，免手打关键词 |
| ?tab=chat¦report¦design | 直接定位视图 | 直达设计思考页 |

维护提示：报告视图改为按需挂载后，?q= 的自动分析逻辑随之统一收敛到外壳层处理。改路由时需一并回归这三条深链。

### 8.5 快捷开始与本地会话

快捷开始共 8 项。前 6 项对应已实现的真实能力（检索、统计、词云、Top100、综述、设计思考）；后 2 项（选题助手、元分析流程）尚未实现，UI 上置灰并标注「规划中」，不虚标能力。

设置与配置面板展示的是后端真实默认值：模型 qwen-plus、综述取 Top 30 篇、检索上限 1000 默认取 200、期刊指标 2709 本、缓存 TTL 未启用。这些值取自后端配置而非前端硬编码，避免出现「界面说的和后端跑的不一致」。

本地会话只记录关键词级的会话标题与时间戳，存浏览器 localStorage，不落库、不上传；隐私模式下存储不可用即静默降级为不记录。详见《数据库设计文档》第八节。

### 8.6 构建产物与验收

类型检查与生产构建均通过：591 个模块，产物 675.15 KB（gzip 226.31 KB）
      。端到端复跑真实链路，界面数值与直连接口的返回逐项一致：命中 278945 篇、取回 200 篇、匹配到 IF 的文献 93 篇（覆盖率 46.5%）
      
      、词云 80 词、研究方向 6 个、Top100 100 条、综述 1213 字并标注 18 处 PMID
      
      
      。

验收方式：打开首页即进入对话视图，点任一快捷开始或手输关键词，观察工具卡片依次点亮、结果块内联渲染；切到报告视图，可看到与升级前完全一致的 F1–F4 报告。

## 九、功能到实现的映射

| 需求 | 实现模块 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| F0 网页 demo | 单页应用（对话式外壳 + 报告视图） | 浏览器打开即用 |
| F1a 研究数量 | esearch 的命中数，前端统计卡 | 显示命中总数 |
| F1b 年份 | analyze 的年份分布 | 年份柱状图 |
| F1c 分区 | metrics 匹配与分区分布 | 分区环图，含未知档 |
| F1d 影响因子 | metrics 匹配与 IF 统计 | 概览卡展示均值与中位数 |
| F2a 词云 | 词频统计与 WordCloud 组件 | 词云渲染，字号映射词频 |
| F2b 研究方向 | MeSH 聚类与标签区 | 6 个主题标签 |
| F2c 可视化图表 | ECharts 三图 | 至少 2 图 |
| F3 Top100 | Top100 排序与表格 | 排序表与 CSV 导出 |
| F4 综述 | review.py 与综述面板 | 中文分点约 500 字并标 PMID |
| K1 现场演示 | 预置样例与文件预缓存 | 断网也可秒回 |
| K2 设计思考 | Thinking 页 | 展示关键取舍 |

## 十、期刊指标数据集

数据来源单一：2709 本期刊全部由 OpenAlex sources API 逐条取得，取其近 2 年篇均被引作为影响因子近似，该接口免费且无需 key。构建分两步——先按高产出与高被引各取多页，再对预置关键词跑一次真实检索、把未被覆盖的长尾刊名用接口逐个解析补入；种子只是检索词，数值仍全部来自 API，数据集里没有任何人工录入项。

规模实测：2709 条期刊记录，归一化后可建 5384 条 ISSN 索引与 2708 条刊名索引，文件 475 KB，随包分发。

生成流程：由 scripts/build_metrics_openalex.py 一个脚本分两步完成（分页抓取 + 关键词回填），可重复执行；指标为 OpenAlex 近 2 年篇均被引，不存在「年度版本」这一概念。

分区口径：用影响因子阈值近似，大于等于 6 记 Q1、3 到 6 记 Q2、1.5 到 3 记 Q3、小于 1.5 记 Q4。这是近似值，不是官方 JCR 分区，界面上已明确标注。未匹配到的期刊在运行时降级为未知，不参与影响因子统计。

## 十一、开发里程碑（实际执行）

| 阶段 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规划 | 竞品调查报告、需求评审报告、开发实施文档、数据库设计文档 |
| 2 | 脚手架与检索打通 | 前后端骨架、 esearch 与 efetch 链路、检索接口返回原始文献 |
| 3 | 期刊指标数据集 | 三个构建脚本、指标数据集文件、指标匹配逻辑 |
| 4 | F1 统计与图表 | 统计卡、年份柱状图、分区环图、影响因子分布 |
| 5 | F2 词云与研究方向 | DOM 词云、 MeSH 主题聚类标签 |
| 6 | F3 Top100 | 排序表、补足标注、 CSV 导出 |
| 7 | F4 中文综述 | 综述模块、综述面板、无 key 示例综述 |
| 8 | UI 打磨与思考页 | 设计系统落地、思考页 |
| 9 | 收尾 | 预缓存、 README 、界面截图、演示讲解稿 |

## 十二、测试与验收

验收采用端到端实测，未编写单元测试，这一点如实说明。理由是核心逻辑集中在少量纯函数与一条线性链路上，端到端实测加预缓存重放已能覆盖全部功能点，编写单测的边际收益低于其维护成本。

已执行的验证项目：

检索链路：三个预置样例均走通真实检索与聚合。

缓存链路：后端启动后健康检查与预置词接口正常；三个样例命中预缓存分别耗时 23 毫秒、16 毫秒、6 毫秒。

前端构建：生产构建通过，产物 648 KB，gzip 后 217 KB。

渲染核验：以无头浏览器截图逐页核验统计卡、三类图表、词云与 Top100，无空白面板。

数据核对：示例综述中的每个数字均可在页面其他卡片上逐条对应。

预算：大模型调用集中于综述单点，且缓存复用，控制在报销额度内。

## 十三、演示准备

预置三个样例——Alzheimer、CRISPR cancer、COVID-19 vaccine，结果预先烘焙进 cache 目录，后端启动即载入内存。前端提供一键演示入口，点击直接命中缓存，现场零联网依赖。

演示前需先点一次预热，确保缓存已载入。详细的现场动线、口播话术、追问预案与兜底方案另见《现场演示讲解稿》。

## 十四、风险应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 影响因子与分区无官方免费接口 | 构建期内置数据集，运行时只读；未收录期刊如实降级为未知 |
| 分区口径非官方 JCR | 采用阈值近似并在界面与文档中明确标注，不误导使用者 |
| NCBI 限流或响应慢 | 挂 API key 、并发分桶、两层缓存、默认只取 200 篇 |
| 部分文献无摘要 | 只取有摘要的文献生成综述，数量不足时如实说明 |
| 大模型幻觉 | 强约束提示词、论断标注 PMID 、出处可点回原文核对 |
| 现场网络不可控 | 预缓存加一键演示，断网也能完整走完功能 |
| 现场未配置模型 key | 示例综述由真实统计生成，功能形态完整可展示 |

## 十五、交付清单

pubmed-analytics 完整前后端代码

内置指标数据集及三个构建脚本

接口预缓存与一键演示入口

README：启动说明、配置项表、数据来源说明、技术取舍表

docs 目录界面截图

现场演示讲解稿

竞品调查报告、需求评审报告、开发实施文档、数据库设计文档

## 十六、规划到实装的差异对照

本节保留 v1.0 蓝图与最终实现的全部差异，便于评审理解每个变更的动因。

| 项 | v1.0 蓝图 | 实装 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI 组件库 | shadcn/ui （ Radix 加 Tailwind ） | Tailwind 加自建三个基础组件 | 页面只有 7 个文件、组件复用面窄，引入完整组件体系收益不抵依赖与心智成本 |
| 状态管理 | Zustand | React 内置 useState | 状态量小且无跨页共享，额外状态库属过度设计 |
| 词云 | echarts-wordcloud 插件 | 自建 DOM 渲染 | canvas 词云依赖容器实测宽高，首帧不稳时整块不渲染； DOM 渲染结果确定且文字可选中 |
| 后端 Python | 3.11 | 3.13 | 开发机实际环境为 3.13 ，全部依赖均有对应 wheel |
| 元数据获取 | esummary 批量取元数据与摘要 | efetch （ medline 与 xml ） | esummary 本身不返回摘要，蓝图此处为事实性错误； efetch 一次取全，省一次往返 |
| 抓取批大小 | 每批 200 并发 | 每批 150 并发 | 实测 150 在限流与吞吐之间更稳 |
| 默认抓取篇数 | 默认 1000 | 默认 200 ，上限 1000 | 实测 1000 触发 429 限流； 200 篇已满足分布统计需要 |
| 演示接口 | 查询式预缓存接口 | 预置词接口 | 预缓存通过缓存键在检索接口内命中即可，无需单独接口；另设接口只返回预置词 |
| 响应结构 | 顶层平铺年份、期刊等字段 | 收敛到 stats 对象，顶层加 returned 与 articles | 平铺字段过多，分组后前端类型定义与渲染更清晰 |
| 字段命名 | if 、 words 、 themes | impact_factor 、 wordcloud 、 topics | 与文献元数据的既有命名保持一致，避免同义两名 |
| 分区分布 | 固定返回五档含未知 | 仅返回非空档 | 空档不渲染，避免零值噪声 |
| 指标数据源 | ScimagoJR 或 JCR 导出 | OpenAlex 开放数据（无人工录入值） | Scimago 对本机 IP 返回 403 ， JCR 为付费数据； OpenAlex 免费且可批量拉取 |
| 分区标准 | JCR Q1 至 Q4 | 影响因子阈值近似 | JCR 无开放接口，改用阈值近似并在界面明示口径 |
| Top100 补足 | 不足 100 篇时标注「仅 N 篇」 | 按年份就近回补至 100 篇并标注 | 保住「前 100 」的可交付性，同时如实标注补足篇数 |
| 研究方向 | 词频加 MeSH 聚类 | 以 MeSH 频次为主，不足时用高频词补足 | MeSH 本身即人工标引的主题词，方向区分度高于词频 |
| 无 key 时的综述 | 返回「生成失败，请重试」 | 用真实统计拼装示例综述并由 mock 字段标记 | 现场未配 key 时功能形态仍完整，而非显示为故障 |
| 缓存键 | 归一化检索词加篇数加是否综述 | 检索词与篇数的 md5 摘要 | 是否综述只影响响应内容、不改变检索语义，不应分裂缓存 |
| 缓存模块 | 独立 cache.py | 内联在入口文件 | 逻辑仅数十行，独立成模块反而增加跳转 |
| 预置词模块 | 独立 presets.py | 取自配置项 | 预置词属配置而非逻辑，随环境变量调整更灵活 |
| 编排模块 | 无 | 新增 pipeline.py | 在线请求与离线预生成需要共用同一套组装逻辑 |
| 前端目录 | 九个组件文件加页面与状态目录 | 7 个文件，图表配置内聚在 App.tsx | 实际组件数量少于蓝图预期，过度拆分反而增加跨文件跳转 |
| 设计 token 位置 | 独立 tokens.css | tailwind 配置的 theme.extend | 取值完全一致，仅在 Tailwind 体系内集中定义 |
| 单元测试 | 计划编写测试用例 | 采用端到端实测加预缓存重放 | 如实说明，见第十二节 |
| 交付物 | 蓝图未列 README | 新增 README | 含启动说明、配置表、数据来源与技术取舍，是评审最直接的入口 |