# PubMed 文献分析 Demo — 需求评审报告

- 评审对象：沿长科技·成都中心《全栈开发工程师岗 笔试》要求

- 评审依据：笔试 PPTX 原文（4 页）+ 用户补充注意事项 + 竞品调查报告

- 评审结论：需求清晰、范围可控，存在 3 处硬卡点（IF/分区数据源、LLM 综述、PubMed 限流）与若干需拍板的歧义；建议在开发前先定 8 个待拍板问题。

## 一、需求来源（逐字引用 PPTX）

第 1 页 · 笔试内容

- 提前进行竞品调研，了解相似产品情况，对关键概念有基本了解（已完成《竞品调查报告》）

- 独立开发一个网页 demo

- 核心功能：用户输入关键词 → PubMed 检索 → 根据检索结果得出：

  - 1）统计相关研究数量、年份、分区、影响因子

  - 2）生成词云，相关研究方向进行总结概括，生成可视化图表

  - 3）影响力排序，找到 5 年内影响因子前 100 文献

  - 4）基于上述文献摘要生成该领域简单综述报告，字数 500 字左右，分点呈现（中文版）

- 现场演示及功能测试

- 注：demo 开发过程可结合 AI 完成；请尽量体现自己对该工具的思考

第 2 页 · 笔试规则及考核

- 基于功能完成度 + UI 完成度评价；完成度无硬性要求但作评价依据

- 可自由申请配置大模型 API，费用公司报销（≤100 元）

- 开发时间长公司安排午餐

- 最晚完成时间：下午 15:00 前

- 完成后需对 demo 详细介绍，介绍过程作为考核内容之一

第 3 页 · PubMed API 获取方法

- 公司 WIFI：Toedit / 密码：Toeditchengdu（指向 NCBI E-utilities 接入）

- 图示为 NCBI 账号申请 API key 流程（建议后端挂 API key 提限流）

用户补充注意事项

- 务必完成竞品调研（已完成）

- 前端注重设计质感，参考主流软件风格

- 设计 token 费用可实报实销

- 时间充足，可尽量完善细节

## 二、需求逐条拆解 + 验收标准（现场可测）

| 编号 | 原文要求 | 实现理解 | 验收标准（现场可演示） | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | 独立开发网页 demo | 单页 Web 应用，自包含可本地运行 | 浏览器打开即用，输入关键词出结果 | 可行 |
| F1a | 统计研究数量 | ESearch 返回 total count | 显示命中总数 | 可行 |
| F1b | 统计年份 | 解析 pubdate 年份分布 | 年份柱状图 | 可行 |
| F1c | 统计分区 | 期刊 JCR/中科院 分区占比 | 分区分布图（Q1–Q4） | 难点：PubMed 无此字段，需外接数据集 |
| F1d | 统计影响因子 | 每篇期刊 IF 概览/均值 | IF 概览（均值/分布） | 难点：同上，需外接数据集 |
| F2a | 生成词云 | 标题/摘要/MeSH 关键词 → 词云 | 渲染词云图 | 可行 |
| F2b | 研究方向总结概括 | LLM 或关键词聚类出主题 | 列出 3–6 个研究方向 | 可行（与 F4 边界需厘清） |
| F2c | 生成可视化图表 | 年份柱 + 分区环 + IF 分布 | 不少于 2 张图表 | 可行 |
| F3 | 5 年内 IF 前 100 | 过滤 pubdate≥今年-5，按 IF 降序取前 100 | 可排序表格 + 可导出 CSV | 可行（依赖 IF 数据） |
| F4 | 摘要→中文综述 ~500 字分点 | Top 30–50 摘要 → LLM → 分点中文 + 标 PMID | 中文分点综述，约 500 字 | 可行（需 LLM，有幻觉/缺摘要风险） |
| K1 | 现场演示+介绍 | 稳定可跑、样例关键词预置 | 现场不翻车 | 可行（需预缓存兜底） |
| K2 | 体现对该工具的思考 | 设计思考页 / 讲解稿 | 展示产品与工程取舍 | 加分项（建议做） |

## 三、关键歧义 / 待澄清点（附推荐默认）

- 分区指哪种标准？JCR Q1–Q4 还是中科院 1–4 区？→ 推荐默认：JCR Q1–Q4（国际通用、数据易得），UI 标注清楚。

- 影响因子取哪一年？最新版（如 2023/2024 JCR）？→ 推荐默认：最新可得 JCR 年度 IF，并在数据集中标注年份。

- 独立开发是否禁止运行时依赖外部付费 API？→ 推荐默认：允许用免费 NCBI E-utilities + 内置期刊数据集；LLM 用可报销的云 API。即“独立”= 你独立完成，不意味零外部调用。

- F2 研究方向总结 与 F4 综述 如何区分，避免重复？→ 推荐默认：F2 = 短标签式主题概括（关键词/聚类或一句话）；F4 = LLM 长文综述（有出处、有论述）。

- 5 年内是否含当年？命中不足 100 怎么办？→ 推荐默认：含当年；不足 100 则全部展示并提示“仅 N 篇”。

- 检索量上限？大关键词（如 cancer）可能数十万篇。→ 推荐默认：cap 取前 500–1000 篇做分析（覆盖统计意义且防超时）。

## 四、技术可行性评估（按模块）

- 检索层：NCBI E-utilities（ESearch 拿 PMID+count → EFetch/ESummary 拿元数据+摘要）。免费、稳定；挂 API key 后限流 10/s。可行。

- 统计层（数量/年份）：纯 PubMed 字段，可行。

- 指标层（分区/IF）：最大卡点。PubMed 官方不返回。必须内置“期刊名/ISSN → IF + 分区”数据集（JSON），缺失期刊降级显示“未知”。可行但需准备数据集。

- 词云层：英文语料，需停词表 + 可选名词短语提取（MeSH 术语）。可行。

- 图表层：ECharts（年份柱、分区环、IF 分布）中文友好。可行。

- 综述层（LLM）：取 Top 摘要 → 结构化 prompt → 中文分点 + 标 PMID。需云 LLM key（≤100 元可报销）。部分文献无摘要需兜底。可行。

## 五、范围边界（IN / OUT）

IN（必做）：单关键词检索 → 统计仪表盘（数量/年份/分区/IF）；词云 + 研究方向概括 + 可视化图表；5 年内 IF Top100 排序表（可导出）；中文分点综述（~500 字，标出处）；高质感 UI（参考 Linear / Elicit 风格）；设计思考展示（About/思考页，加分）。

OUT（不做，避免过度工程）：用户系统 / 登录 / 数据库持久化；多关键词对比、引用网络图（Connected Papers 类，非本需求）；生产部署 / 容器化 / CI；付费期刊 API 实时拉取（用内置数据集兜底即可）。

## 六、风险与卡点（关联竞品报告）

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| IF/分区无官方免费 API | F1c/F1d/F3 无法直接实现 | 内置期刊指标数据集，缺失降级 |
| E-utilities 限流/大结果慢 | 检索超时 | 并发 + 缓存 + 检索量 cap |
| 部分文献无摘要 | F4 综述质量下降 | 取有摘要的 Top N，缺则提示 |
| LLM 幻觉 / 综述偏题 | 考核扣分 | 强约束 prompt + 要求标注 PMID 出处 |
| 现场演示外部调用翻车 | K1 失分 | 预置样例关键词 + 结果预缓存兜底 |

## 七、加分项建议（体现对该工具的思考）

- 思考页：一句话产品定位 + 3 个工程取舍（为何内置数据集、为何 cap 检索量、为何中文优先）。

- 数据可溯源：每张图表/每条综述点可跳 PMID，体现严谨。

- 导出能力：Top100 CSV、综述复制，提升工具感。

- 空态/错误态设计：无结果、无摘要、网络超时均有优雅提示——UI 完成度直接加分。

## 八、待拍板问题清单（开发前一次性确认）

- 前端栈：React+Vite+shadcn/ui / Vue3+Naive UI / Vue3+Element Plus？

- 综述 LLM：阿里云百炼 qwen / DeepSeek / 智谱 GLM-4？

- IF/分区数据源：内置数据集 / 第三方 API / 混合？

- 分区标准：JCR Q1–Q4（推荐）/ 中科院 1–4 区？

- 检索量 cap：前 500 / 1000 篇？

- F2 研究方向总结 是否用 LLM 短句，还是纯关键词聚类？

- 是否加设计思考页（强烈建议，加分项）？

- 现场演示样例关键词是否现在就预置 + 预缓存？

## 九、评审结论

需求整体清晰、范围可控、可在时间窗内高质量完成。核心难点集中在期刊指标数据源与 LLM 综述质量两处，均有成熟缓解方案。建议在开发启动前，由你拍板第八节的 8 个问题（尤其前 3 个技术选型），随后按里程碑推进。竞品差异化空白（一站式 + 中文优先 + 高质感 + 可溯源）已是明确亮点，应作为 UI 与讲解的主线。